|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Change RequestDate: 10/Julio/2015 | | | | | |
| **Project Name** | Current Phase | | **Project Manager** | | |
| Streamline SSDO | Certify | | Dagoberto Chacon | | |
| REQUESTED CHANGE INFORMATION | | | | | |
| Description of Change Requested and Why?: | | Se requiere enviar a EXE la información de las citas que se capturan en PMM en base a la fecha estimada de recepción en CAT, con el objetivo de que esta información no tenga que ser capturada manualmente por el equipo de recibo, además de quitar de la lógica de las integraciones de EXE el uso de tablas intermedias | | | |
| What Needs to be Changed?  *(Be specific)* | | Modificar la integración de envío de Orden de compra de PMM a EXE: **PmmToExe-PODemandPublisher** con el objetivo de agregar el envío del appointment o cita para poder recibir en automático la orden de compra en la bodega.  Además de quitar el uso de las tablas exe\_log y exe\_log\_historic de la lógica de las integraciones de entrada hacia EXE. | | | |
| Who Originated this Request? *(Name, Phone)* | | Roberto Lopez 2010 1809 | | | |
| **IMPACT ANALYSIS** | | | | | |
| RevisedScopeStatement: | | 1. Se modificara la integracion de PmmToExe-PODemandPublisher para incluir el envio hacia EXE del archivo de appointment, todos los datos requeridos por el nuevo archivo se encuentran ya en la información que extrae la integración desde PMM.   Mapeo del archivo a generar:    Ejemplo del archivo generado:  *HEADER|A|90|71||1|06/09/2015|2000|ROLG|*  *DETAIL|A|90|71|1|13037314|*   1. Dejar de utilizar en la logica de las integraciones de entrada a EXE,   Las tablas ***exe\_log*** y ***exe\_log\_historic***que se encuentran en el siguiente servidor:   |  |  | | --- | --- | | **Producción** | **Certificación** | | PEXE901 | CEXE09 | | | | |
|  | | FuenteTablas:  Conexiones:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Sistema** | **Producción** | **Certificación** | **Desarrollo** | | EXE | PEXE907,PEXE901 | CEXE08,CEXE09 | DEXE07,DEXE09 | | PMM | lpmpmm01s.heb.com | DBPPMM\_CER\_USA | dmpmm01 | | | | |
| Revised Schedule: | | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Fase** | **Fecha Inicio** | **Fecha Fin** | | Construct y Pruebas Unitarias |  |  | | Pruebas Integraciones |  |  | | Pruebas Integrales |  |  | |  |  |  | | | | |
| Risk Impact: | | En caso de que algo falle en la nueva integración puede afectar el envío de órdenes de compra a EXE. | | | |
| Quality Impact: | | No existe impacto. | | | |
| Resource Impact: | | No existe impacto. | | | |
| Technology Impact: | | No existe impacto. | | | |
| Impact to customer if not done? | | N/A | | | |
| Other Related Comments: | | N/A | | | |
| **FINAL APPROVAL**  *(Obtain Signatures)* | | | | | |
| Process Owner/Executive Sponsor (ES): Gerardo Uribe | | | | | DATE: |
| Project Business Leader (PBL):Raymundo Cordero | | | | | DATE: |
| Project Manager (PM): Roberto Lopez | | | | | DATE: |
| Program Manager (BAM): Miguel Hernandez | | | | | DATE: |
| PMO: Teresa Villarreal | | | | | DATE: |